## Möte 8, DATUM (LV4)

Närvarande: Kajsa Bjäräng, Viktoria Enderstein, Elin Eriksson, Lisa Fahlbeck, Alice Olsson

### Mötesagenda

1. Se över föregående protokoll.
   1. Git problemet
   2. User stories
   3. Implementation
   4. UML och övrigt arbete
2. Git problemet
3. User Stories
4. Implementation
5. UML och övrigt arbete
6. Fortsatt arbete

### 1 Se över föregående protokoll

1. UML processen fortgår. Vi ska fråga Alex om hjälp angående struktur.
2. Seminariet gick bra. Vi fick feedback på modellen och har beslutat att justera modellen en aning, genom att flytta “Statistics” beroende bort från “Challenge” till “Player”.
3. Vi har fortsatt omformulera user stories efter att ha fått feedback från Alex. Vi har lagt till/ändrat några och kommer under dagen se över dem igen.
4. Vi har alla kollat upp info och tutorials om Android Studio och börjat med implementationen.

### 2 Git problemet

Vi stötte på problem vad gäller git då det blev problem varje gång någon i gruppen skulle hämta ner kod. Vi är oroliga över att sådana här problem kan uppkomma igen då det hindrar det övriga arbetet med projektet. Vi ska fråga Alex om hjälp på handledarmötet men kommer framöver behöva lösa det på egen hand.

Vi gissade att problemet låg i gitignore och i filernas struktur (att vi har ett projekt i ett projekt) men var inte helt säkra på hur det skulle lösas. Vi bad en vän om hjälp som kan mycket om Git och han hjälpte oss lösa det. Nu kan alla hämta ner projektet och vi har möjlighet att fortsätta jobba mycket mer effektivt.

### 3 User Stories

Elin och Lisa har omformulerat User Stories och främst utvecklat requirements. Vi känner oss nöjda med dem tills vidare och kommer fokusera på annat arbete närmaste tiden.

### 4 Implementation

Eftersom vi bara har haft körbar kod på Viktorias dator har hon och Alice implementerat de olika vyerna och navigation tillsammans.

### 5 UML och övrigt arbete

Kajsa har gjort ett första UML och har skickat länken till alla medlemmar och Alex. Hon har också lagt till de senaste dokumenten på Github såsom RAD, Regler och möten.

### 6 Fortsatt arbete

Förhoppningsvis kommer alla kunna skriva kod framöver och kommer då fortsätta med fler klasser och funktionalitet. Uppdelning av arbetet kommer i följande protokoll.